PM Dashboard & Monitoring System
Installation, Deployment & Operations Runbook
(คู่มือติดตั้ง · Deploy · ปฏิบัติการ)

ลูกค้า: Pepsi-Cola (Thailand) Trading Co., Ltd.
ผู้พัฒนา: S.Y. Interactive Development Limited
รหัสเอกสาร: PM-PEPSI-OPS-001
เวอร์ชัน: 1.0 · วันที่: 2026-06-10
แพลตฟอร์มเป้าหมาย: Windows Server 2019 · PostgreSQL · Node.js LTS

# การควบคุมเอกสาร

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| ชื่อเอกสาร | Installation, Deployment & Operations Runbook |
| รหัส | PM-PEPSI-OPS-001 |
| เวอร์ชัน | 1.0 |
| สถานะ | Draft — ส่งมอบ onsite |
| เจ้าของ | Technical Lead / DevOps |
| ผู้อนุมัติ (ลูกค้า IT) | ___________________ วันที่ _______ |

# 1. บทนำ

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการติดตั้ง PM-Pepsi-App บนเซิร์ฟเวอร์โรงงาน (offline/air-gap), การ deploy production, และ Runbook สำหรับทีม IT/ผู้ดูแลระบบ — อ้างอิง skills.md, SETUP-NEW-MACHINE.md, PRE-UAT-MASTER-PHASES §P6

## 1.1 ขอบเขต

In scope: Windows Server · PostgreSQL · Node.js API · React static (IIS) · PM2

In scope: Migration DB 001–103+ · Backup/Restore · Integration folder SAP

Out of scope: Docker/Tailscale บน production (ใช้ dev ได้ — ภาคผนวก A)

Out of scope: Remote support จากอินเทอร์เน็ต — onsite เท่านั้น (ยกเว้นข้อตกลง SRS)

## 1.2 สถาปัตยกรรม Production (แนะนำ)

| ชั้น | เทคโนโลยี | พอร์ต/Path |
| --- | --- | --- |
| Client | Chrome/Edge ภายในโรงงาน | HTTPS → IIS |
| Web | IIS — serve frontend/dist | 443 หรือ reverse proxy |
| API | Node.js Express (PM2) | 127.0.0.1:4000 |
| DB | PostgreSQL Windows Service | 127.0.0.1:5432 หรือ 5433 |
| Integration | โฟลเดอร์ inbound/outbound | D:\pm-deploy\integration |
| Backup | pg_dump + Admin UI | D:\pm-deploy\backups |

IIS proxy `/api` → `http://127.0.0.1:4000` — ผู้ใช้เข้า URL เดียว (same-origin). Telegram webhook (ถ้าใช้) ต้อง HTTPS สาธารณะ — ใช้ Cloudflare Tunnel หรือ reverse proxy ที่ IT อนุมัติ

# 2. ความต้องการเซิร์ฟเวอร์

| รายการ | ขั้นต่ำ (จากบรีฟลูกค้า) | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| OS | Windows Server 2019 Standard 64-bit | Intel Xeon · 32 GB RAM |
| Drive C: | ≥ 200 GB free | OS + ซอฟต์แวร์ |
| Drive D: | ≥ 1 TB (deploy ~300 GB + backup) | โค้ด · DB · backup · integration |
| Network | LAN โรงงาน | ไม่เปิด VPN remote ตาม default |
| Node.js | 20 LTS ขึ้นไป | npm ci / build |
| PostgreSQL | 14+ (15/16 แนะนำ) | schema app |
| Git | ล่าสุด | clone/pull onsite |
| PM2 | global npm | process manager API |
| IIS | + URL Rewrite + ARR (proxy) | static + /api proxy |

## 2.1 โครงสร้างโฟลเดอร์บน D:

D:\pm-deploy\
  repo\                    ← git clone (sap_241163)
  integration\             ← INTEGRATION_DATA_DIR
    inbound\iw37n\
    inbound\confirm\
    outbound\confirm\
    archive\ · error\
  backups\                 ← pg_dump รายวัน
  logs\                    ← PM2 logs (optional)
  pgdata\                  ← PostgreSQL data (ถ้า bind ไป D:)

# 3. การติดตั้งครั้งแรก (Fresh Install)

## 3.1 Checklist ก่อนเริ่ม

| # | รายการ | ☐ |
| --- | --- | --- |
| 1 | สิทธิ์ Administrator บนเซิร์ฟเวอร์ | ☐ |
| 2 | พอร์ต 5432/5433 ไม่ชน SQL Server / PG อื่น | ☐ |
| 3 | พอร์ต 4000 ว่าง (API internal) | ☐ |
| 4 | IIS site + certificate (หรือแผน Cloudflare Tunnel) | ☐ |
| 5 | ไม่ commit .env — เก็บใน D:\pm-deploy\repo\PM-Pepsi-App\backend\.env | ☐ |

## 3.2 ติดตั้ง PostgreSQL

ติดตั้ง PostgreSQL บน Windows — บันทึกพอร์ต (5432 หรือ 5433 ถ้าชน)

สร้าง user/database/schema app (ดู SQL ด้านล่าง)

ตั้ง Windows Service ให้ start อัตโนมัติหลัง reboot

CREATE USER pepsipm WITH PASSWORD '***';
CREATE DATABASE pepsi_pm OWNER pepsipm ENCODING 'UTF8';
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE pepsi_pm TO pepsipm;
\c pepsi_pm
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS app AUTHORIZATION pepsipm;
GRANT ALL ON SCHEMA app TO pepsipm;
ALTER ROLE pepsipm SET search_path TO app, public;

## 3.3 ดึงโค้ดและ build

cd D:\pm-deploy
git clone <repo-url> repo
cd repo\PM-Pepsi-App\backend
copy .env.example .env
npm ci
npm run build
cd ..\frontend
npm ci
npm run build

## 3.4 ตั้งค่า Environment (.env)

| ตัวแปร | บังคับ | ตัวอย่าง / คำอธิบาย |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | ใช่ | postgresql://pepsipm:***@127.0.0.1:5433/pepsi_pm |
| PORT | ใช่ | 4000 |
| SESSION_SECRET | ใช่ | สตริงสุ่ม ≥32 ตัวอักษร |
| CORS_ORIGIN | ใช่ | https://pm.factory.local (URL ที่ผู้ใช้เปิด) |
| APP_PUBLIC_URL | ใช่ | URL สาธารณะ API (Telegram webhook) |
| INTEGRATION_DATA_DIR | แนะนำ | D:\pm-deploy\integration |
| INTEGRATION_WATCH_SCHEDULER | ไม่ | 1 (default) — 0 ปิด scan อัตโนมัติ |
| TELEGRAM_BOT_TOKEN | ถ้าใช้ TG | จาก @BotFather |
| TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET | ถ้าใช้ TG | secret สำหรับ webhook header |
| TELEGRAM_NOTIFY_ENABLED | ไม่ | true/false |
| NODE_ENV | แนะนำ | production |

## 3.5 รัน Migration + Seed

cd D:\pm-deploy\repo
$env:DATABASE_URL = "postgresql://pepsipm:***@127.0.0.1:5433/pepsi_pm"
pwsh -File database\scripts\run-all-migrations.ps1
# Production: อย่ารัน seed demo ทับข้อมูลจริง
pwsh -File database\scripts\verify-admin-environment.ps1
psql $env:DATABASE_URL -f database\scripts\verify_app_schema.sql

Migration ปัจจุบัน: 001–103+ ใน database/migrations/ — รันตามลำดับเลขไฟล์. บน production ที่ restore จาก backup ให้รัน migration เฉพาะเลขที่สูงกว่า backup

# 4. Deploy Production (PM2 + IIS)

## 4.1 PM2 — Backend API

npm install -g pm2
cd D:\pm-deploy\repo\PM-Pepsi-App\backend
pm2 start dist/index.js --name pm-api --env production
pm2 save
pm2 startup

แนะนำสร้าง ecosystem.config.cjs ใน backend — กำหนด cwd, env_file, max_memory_restart. หลัง reboot ตรวจ: pm2 list → pm-api online

## 4.2 IIS — Frontend static + API proxy

สร้าง Site ชี้ physical path: PM-Pepsi-App\frontend\dist

ติดตั้ง URL Rewrite + Application Request Routing (ARR)

Rule: /api/* → http://127.0.0.1:4000/api/* (preserve host)

Binding HTTPS — certificate ภายใน หรือผ่าน Cloudflare Tunnel

MIME types: .js, .css, .webp, .woff2 (Vite build)

## 4.3 HTTPS / Cloudflare Tunnel (Telegram)

โรงงาน offline ไม่เปิด inbound 443 — สำหรับ Telegram Bot webhook ใช้ Cloudflare Tunnel ออกไป HTTPS โดยไม่เปิดพอร์ตจากอินเทอร์เน็ต. ตั้ง APP_PUBLIC_URL ให้ตรง URL tunnel. ตั้ง webhook: POST https://api.telegram.org/bot<TOKEN>/setWebhook?url=<APP_PUBLIC_URL>/api/v1/telegram/webhook

## 4.4 Smoke Test หลัง Deploy

| # | การทดสอบ | ผลที่คาด | ☐ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/v1/health | 200, db: ok | ☐ |
| 2 | Login หน้าเว็บ | เข้า Dashboard | ☐ |
| 3 | เปิด /calendar, /planning | ไม่ error 500 | ☐ |
| 4 | Import IW37N ทดสอบ | inserted > 0 | ☐ |
| 5 | Admin → Backup manual | ไฟล์ใน backups/ | ☐ |
| 6 | Telegram getWebhookInfo (ถ้ามี) | url ถูกต้อง | ☐ |

# 5. Operations Runbook

## 5.1 งานประจำวัน (Daily)

| เวลา | งาน | วิธี | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 07:00 / 19:00 | รอบ SAP (อ้างอิง) | ตรวจ inbound/iw37n มีไฟล์ใหม่ | Planner/IT |
| หลัง SAP export | IW37N auto-scan | /integration → Jobs หรือ watch folder | ระบบ |
| เช้า | ตรวจ health | GET /api/v1/health · PM2 online | IT |
| เย็น | ตรวจ backup | /admin/backup → history วันนี้ success | IT |
| ตามความจำเป็น | QC + Export Confirm | /confirmation | Foreman |

## 5.2 Backup & Restore

Backup อัตโนมัติ: ตั้ง cron ใน Admin → Settings/Backup (pg_dump → .sql.gz)

| สถานการณ์ | ขั้นตอน |
| --- | --- |
| Backup มือ | Admin → /admin/backup → Create · เก็บที่ D:\pm-deploy\backups |
| Backup CLI | pg_dump DATABASE_URL -Fc -f pepsi_pm_YYYYMMDD.dump |
| Restore (staging เท่านั้น) | หยุด pm-api → pg_restore → รัน migration ที่ขาด → start pm-api |
| Restore จาก Admin UI | Maintenance mode ON → Restore → ตรวจ schema → OFF |

คำเตือน: Restore ทับ production ต้องมี backup ล่าสุด + แจ้งผู้ใช้ + ทดสอบบน staging ก่อน

## 5.3 อัปเดตเวอร์ชัน (Release)

1. Backup DB ก่อนทุกครั้ง

2. Maintenance mode ON (Admin → Settings) — mutate API 503

3. git pull / คัดลอก build ใหม่ onsite

4. npm ci + npm run build (backend + frontend)

5. pwsh run-all-migrations.ps1 (migration ใหม่เท่านั้น)

6. pm2 restart pm-api

7. รีเฟรช IIS (หรือ replace dist)

8. Smoke test §4.4

9. Maintenance mode OFF

10. บันทึก commit/tag ใน change log

## 5.4 Rollback

Rollback โค้ด: git checkout tag ก่อนหน้า · build · pm2 restart · replace dist

Rollback DB: restore จาก backup ก่อน deploy (เสียข้อมูลหลัง backup)

Rollback migration: ไม่มี down script — ใช้ restore DB เป็นหลัก

## 5.5 Integration SAP (โฟลเดอร์)

| โฟลเดอร์ | 用途 |
| --- | --- |
| inbound/iw37n | วางไฟล์ IW37N .xlsx/.xls — watch scan |
| inbound/confirm | วาง Confirm IN จาก SAP |
| outbound/confirm | Export Confirm OUT จากระบบ |
| processing | ไฟล์กำลังประมวลผล |
| archive/inbound/YYYY-MM | เก็บไฟล์ที่ import แล้ว |
| error | ไฟล์ error — ตรวจ log + แก้แล้วย้ายกลับ inbound |

Runbook ไฟล์ค้าง error/: เปิด /integration → Jobs → ดู error message → แก้ไฟล์หรือ template → ย้ายกลับ inbound → Retry manual upload

## 5.6 Maintenance Mode

เปิดที่ Admin → Settings → Maintenance. ผล: banner แจ้งผู้ใช้ · API mutate 503 · Admin backup/settings ยังใช้ได้. ใช้ตอน migrate/restore/deploy

## 5.7 Telegram (ถ้าเปิดใช้)

| งาน | ขั้นตอน |
| --- | --- |
| ตั้ง Bot | Admin → /admin/telegram · token ใน .env |
| Webhook | HTTPS + TELEGRAM_WEBHOOK_SECRET · setWebhook |
| กลุ่ม Planner | ลูกค้าสร้างกลุ่ม TG · ใส่ Chat ID ใน Admin |
| ผูกช่าง | Admin → Users → Telegram invite link |
| ตรวจสอบ | getWebhookInfo · ทดสอบจ่ายงาน 1 WO |

# 6. แก้ปัญหาที่พบบ่อย

| อาการ | สาเหตุที่พบบ่อย | แก้ |
| --- | --- | --- |
| health db: fail | PostgreSQL ไม่รัน / DATABASE_URL ผิด | ตรวจ service · .env · psql |
| 502 /api | PM2 ไม่รัน / พอร์ต 4000 | pm2 restart pm-api · pm2 logs |
| Login ได้แต่เมนูว่าง | Migration RBAC/menu ไม่ครบ | run-all-migrations · ตรวจ tbmenu |
| Import skipped ทั้งก้อน | Parser ไม่ตรงรูปแบบ SAP ALV | ใช้ preview · ส่งไฟล์ให้ dev |
| ปฏิทินว่างหลัง import | เดือนปฏิทินไม่ตรง bscstart | เปลี่ยนปี/เดือนบน /calendar |
| ช่างไม่เห็นงาน | ไม่ได้จ่ายที่ /planning · migration 098 | จ่าย work center · ตรวจสิทธิ์ |
| CORS error | CORS_ORIGIN ไม่ตรง URL จริง | แก้ .env · restart API |
| Disk เต็ม D: | backup/archive สะสม | ลบ backup เก่า · archive cleanup policy |

## 6.1 ตารางพอร์ต

| บริการ | พอร์ต | Exposure |
| --- | --- | --- |
| PostgreSQL | 5432 หรือ 5433 | localhost only |
| PM API (PM2) | 4000 | localhost only (IIS proxy) |
| IIS HTTPS | 443 | LAN / Tunnel |
| Adminer (dev only) | 8080 | อย่าเปิด production |

# 7. ภาคผนวก

## 7.1 ภาคผนวก A — Docker (Dev / ทางเลือก)

Production โรงงานใช้ PM2+IIS ตาม §4. สำหรับเครื่อง dev อาจใช้ Docker บน D: ดู from customer/server/DOCKER_AND_TAILSCALE.md — ไม่ใช้ Tailscale บน production ตาม skills.md

## 7.2 ภาคผนวก B — เอกสารอ้างอิง

docs/SETUP-NEW-MACHINE.md

docs/ON-SITE-DATABASE-SETUP.md

docs/PRE-UAT-MASTER-PHASES.md §P6

docs/customer-requirements/UAT-ROUND-3-TH.md

skills.md §4 Deploy offline

PM-Pepsi-App/backend/.env.example

## 7.3 ภาคผนวก C — Change Log (กรอก onsite)

| วันที่ | Commit/Tag | Migration | ผู้ดำเนินการ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 7.4 ภาคผนวก D — Escalation

| ระดับ | ติดต่อ | เมื่อ |
| --- | --- | --- |
| L1 | IT โรงงาน | Backup, restart, user/password |
| L2 | Planner lead / Engineering | SAP file, workflow |
| L3 | S.Y. Interactive (onsite) | Bug, migration, release |

— จบเอกสาร Installation / Deploy / Runbook —