# ชีตทดสอบ UAT รอบที่ 3 — PM Pepsi App (Go-live)

เวอร์ชันเอกสาร:1.0 ·อัปเดต:2026-06-09

ขอบเขต:ทดสอบยอมรับระบบก่อน go-live บนเครื่องโรงงานจริง (production/staging ที่ลูกค้าใช้)

ต้นแบบ:[UAT-ROUND-2-TH.md](UAT-ROUND-2-TH.md) · [UAT-ROUND-1-TH.md](UAT-ROUND-1-TH.md)

คู่มืออ้างอิง:[USER-MANUAL-TH.md](../USER-MANUAL-TH.md) · [PM-MANUAL-ENTRY-WORK-ORDER-FORM.md](PM-MANUAL-ENTRY-WORK-ORDER-FORM.md) · [TELEGRAM-ASSIGNMENT-FLOW.md](TELEGRAM-ASSIGNMENT-FLOW.md) · [DBRS-ISO29110-DETAILED-TH.docx](DBRS-ISO29110-DETAILED-TH.docx)

# ข้อมูลการทดสอบ (กรอกก่อนเริ่ม)

| รายการ | กรอก |
| --- | --- |
| โครงการ | PM Dashboard & Monitoring — เป๊ปซี่โคล่า (ไทย) |
| รอบ UAT | รอบที่ 3 — ยอมรับระบบก่อน go-live |
| URL ระบบ | https://________________________ |
| วันที่ทดสอบ | จาก ________ ถึง ________ |
| ผู้ทดสอบ (ลูกค้า) | ชื่อ · ตำแหน่ง · แผนก |
| ผู้ประสานงาน (ทีมพัฒนา) |  |
| เวอร์ชัน Git / commit |  |
| ผล UAT รอบ 2 (อ้างอิง) | ไฟล์/วันที่ส่งคืน: ________________ |
| ข้อมูลทดสอบ | ☐ DB โรงงานจริง · ☐ import IW37N ล่าสุด · ☐ WO 4001565681 · ☐ รูปช่าง ≥3 คน |

## ขอบเขต go-live รอบนี้ (ติ๊กก่อนทดสอบ)

| รายการ | รวมในรอบ 3 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| PM Web (ปฏิทิน · WO · Planning · Confirm · รายงาน) | ☐ ใช่ | บังคับ |
| PM Manual /pm-vibration | ☐ ใช่ |  |
| Telegram แจ้งเตือน/รับทราบ/ปิดงาน | ☐ ใช่ · ☐ ไม่รวม (เลื่อน) | ถ้าไม่รวม → ข้าม §F |
| Portal หลายโมดูล (/portal) | ☐ ใช่ | การ์ด Store/Repair อาจยังไม่พร้อม |

## บัญชีทดสอบ (กรอก username จริง)

| บทบาท | Username | ใช้ทดสอบ |
| --- | --- | --- |
| Admin |  | สิทธิ์เต็ม · QC · export · backup |
| Planner |  | ปฏิทิน · จ่ายงาน · integration |
| ช่าง (work center) |  | planning.read · confirmation.write |
| Foreman / QC |  | confirmation.import · mass confirm |
| Auditor |  | ดูอย่างเดียว (ถ้ามี) |

## WO / ไฟล์ตัวอย่าง

| รายการ | ค่า |
| --- | --- |
| WO กระแส 3 เฟส (กระดาษ) | 4001565681 |
| ไฟล์ IW37N | ไฟล์ล่าสุดจาก SAP ที่โรงงานใช้จริง |
| ไฟล์ Confirm IN | (ถ้ามี) คู่ batch ZB02/ZD02 |

# วิธีใช้ชีตนี้

อ่าน §0 — สิ่งที่เปลี่ยนจากรอบ 2

ทำ §A Flow หลัก A1–A10 เป็นลำดับ end-to-end บน URL จริง

ทำ §B–§H ตามขอบเขตที่ติ๊กด้านบน

ทำ §I Regression / P0 — ข้อ Must จากระบบเก่า

ติ๊ก ผ่าน / ไม่ผ่าน / N/A และเขียน หมายเหตุ ทุกข้อที่ไม่ผ่าน

สรุปที่ §J แล้วลงนาม §K

## สัญลักษณ์ผลทดสอบ

| ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A |
| --- | --- | --- |
| ☐ | ☐ | ☐ |

ผ่าน — ทำงานตามที่คาดหวังบน env ที่ลูกค้าจะใช้จริง

ไม่ผ่าน — บั๊ก · ข้อมูลผิด · ใช้งานไม่ได้ — ต้องเขียนหมายเหตุ

N/A — ไม่มีสิทธิ์ · ไม่มีข้อมูลทดสอบ · ไม่อยู่ใน scope รอบนี้

## ความสำคัญ Requirement (ลูกค้ากำหนด)

| ระดับ | ความหมาย |
| --- | --- |
| สูง | ต้องแก้ก่อน go-live |
| กลาง | ควรมี — ใช้ได้แต่ไม่สะดวก |
| ต่ำ | nice-to-have / ปรับภายหลัง |

# 0) สรุปความต่างจาก UAT รอบ 2

| หัวข้อ | รอบ 2 | รอบ 3 (เอกสารนี้) |
| --- | --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ฟีเจอร์ใหม่ + regression บางส่วน | ยอมรับ go-live บน URL/DB จริง |
| Flow หลัก | A1–A9 (เน้น PM manual) | A1–A10 ครบตาม Master P1 (รวม Planning · Mass confirm) |
| รูปปิดงาน | Before/After ยังกล่าวถึงในบางจุด | รูปหลัง PM เท่านั้น — ระบบไม่รับอัปโหลด Before ใหม่ |
| ปฏิทิน | สรุปช่องวัน {n} WO · {h} Hrs | ไม่แสดงจำนวน WO/Hrs ใต้ช่องวัน — ดูจาก event บนปฏิทิน |
| UI | ไล่ U4 บางส่วน | U4 Gate ผ่าน — sidebar · portal · locale · ไม่มี (mock) ใน production |
| Telegram | ยังไม่รวม | §F — ทดสอบถ้ารวมใน scope go-live |
| Portal | ยังไม่มี | /portal — เลือกโมดูล PM (Store/Repair อาจ coming soon) |
| เอกสารส่งมอบ | — | อ้างอิง DBRS · Design · Test docs ที่ทีมส่งคู่ชีตนี้ |

## ขอบเขตที่ ยังไม่ รวมใน UAT รอบ 3

| รายการ | หมายเหตุ |
| --- | --- |
| Handheld native app | ใช้ responsive web / Telegram แทน |
| โมดูลสโตร์อะไหล่ / แจ้งซ่อม (Portal handoff) | รอ URL ระบบอื่น — การ์ด ready: false ได้ |
| SAP real-time API | ใช้ไฟล์ Excel/CSV ตามเดิม |
| Machine log แยก | นอก scope PM web รอบนี้ |

# A) Flow หลัก A1–A10 (แนะนำทำก่อน)

ทดสอบเป็นลำดับบนURL จริง— ใช้บัญชี Planner + ช่าง + Admin

| ลำดับ | Flow | หน้าที่เกี่ยวข้อง | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Login → สลับ EN/TH → เมนูตาม RBAC | /login, แถบบน, /settings | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A2 | Import IW37N (ไฟล์ล่าสุด) → WO ปรากฏในปฏิทิน | /integration, /iw37n, /calendar | ☐ | ☐ | ☐ | ไฟล์: |
| A3 | ค้นหา WO → เปิด modal แท็บ Task / Planning / Close | /work-orders | ☐ | ☐ | ☐ | WO: |
| A4 | จ่ายงาน Manual + batch หลายคน | /planning | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A5 | ช่างเห็นงานที่จ่ายแล้ว | /planning, /plan-calendar | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A6 | Bulk ตั้งทีม A/B/EE/UT ทั้งหน้า WO | /work-orders | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A7 | Mass confirm ≤44 รายการ | /personnel/confirm | ☐ | ☐ | ☐ | จำนวน: |
| A8 | อัปโหลด รูปหลัง PM + comment → ปิดงาน | WO modal Confirm | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A9 | Admin QC อนุมัติ → export Confirm OUT | /confirmation, /integration | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| A10 | Eng Utilization + Engineering Board TV | /summary-weekly, /board | ☐ | ☐ | ☐ |  |

## Requirement เพิ่มเติม — Flow หลัก

| ลำดับ | ความต้องการ / ข้อเสนอแนะ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 3 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# B) ยืนยัน PM Manual ฟอร์มกระดาษ

อ้างอิง: [PM-MANUAL-ENTRY-WORK-ORDER-FORM.md](PM-MANUAL-ENTRY-WORK-ORDER-FORM.md) · WO4001565681

รายละเอียดเต็มรอบ 2 อยู่ใน [UAT-ROUND-2-TH.md](UAT-ROUND-2-TH.md) §B.1

ผู้ทดสอบ:________________วันที่:________________WO:☐ 4001565681 · ☐ อื่น: ________

| # | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | หน้า 1 — Header/Operation ตรง print SAP | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B2 | กระแส 3 เฟส R/S/T (A) กรอก + บันทึก + reload คงค่า | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B3 | กราฟ + ตาราง trend กระแสอัปเดตหลังบันทึก | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B4 | Vibration X/Y/Z + เส้น Warn/Alarm (ถ้ามี limit) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B5 | หน้า 2 Comments — บันทึกแล้ว WO modal ตรงกัน | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B6 | Import/Export Excel ค่าวัด PM | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| B7 | WO modal แท็บ Task — ค่า/กราฟ/comment ตรง /pm-vibration | ☐ | ☐ | ☐ |  |

ความเห็นรวม — PM manual พร้อม go-live?

| คำถาม | คำตอบ (ลูกค้า) |
| --- | --- |
| Layout ตรงเอกสาร SAP | ☐ ตรงมาก · ☐ ตรงบางส่วน · ☐ ไม่ตรง |
| ช่างหาจุดกรอกได้ง่าย | ☐ ง่าย · ☐ ต้องปรับ UX |
| ต้องแก้ก่อน go-live |  |

Requirement เพิ่มเติม — PM Manual

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# C) Planning & จ่ายงาน

ผู้ทดสอบ:________________วันที่:________________

| # | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | จ่ายงานรายคน — ช่างเห็นบน /plan-calendar (เดือนตรง bscstart) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C2 | จ่ายงาน batch หลายคนครั้งเดียว | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C3 | จ่ายงานกลุ่ม (Auto/G) — สมาชิกกลุ่มได้รับงาน | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C4 | Dialog จ่ายงานแสดง Available hour ต่อช่าง | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C5 | ทีม A/B/EE/UT บน WO แยกจาก การจ่าย work center | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| C6 | งาน TECO/ปิดแล้ว — ห้าม move ปฏิทิน | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Requirement เพิ่มเติม — Planning

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# D) ปิดงาน · รูป · QC · Export SAP

กฎรอบ 3:อัปโหลดรูปปิดงานหลัง PM เท่านั้น(ไม่รับ Before ใหม่)

ผู้ทดสอบ:________________วันที่:________________

| # | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | UI แสดงเฉพาะอัปโหลดรูป หลัง PM (ไม่มีตัวเลือก Before) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D2 | อัปโหลดรูปหลัง PM → แสดงใน WO modal หลัง reload | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D3 | รูปเก็บในระบบ (ไม่พึ่งโฟลเดอร์ imgMember/ บน disk) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D4 | Mass confirm ≤44 — toast สรุป batch | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D5 | แถวรอ QC — Foreman/Admin อนุมัติก่อนนับ KPI | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D6 | Export Confirm OUT เปิด Excel · คอลัมน์ตรง SAP | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| D7 | WO ที่ยังไม่ QC approved ไม่ อยู่ใน export | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Requirement เพิ่มเติม — Confirmation

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# E) Integration SAP (/integration, /iw37n)

ผู้ทดสอบ:________________วันที่:________________

| # | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | แบนเนอร์อธิบายรอบ SAP 07:00/19:00 vs เวลาทำงานช่าง | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E2 | อัปโหลด IW37N นอกรอบ SAP ได้ (manual upload) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E3 | Preview ก่อน commit — แสดง OK/error ชัด | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E4 | Confirm IN — preview + import (เมื่อมีไฟล์) | ☐ | ☐ | ☐ | ไฟล์: |
| E5 | Job log integration (running/done/failed) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| E6 | Duplicate import — skip ไม่ทำข้อมูลซ้ำ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Requirement เพิ่มเติม — Integration

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# F) Telegram (เฉพาะเมื่อรวมใน scope go-live)

อ้างอิง: [TELEGRAM-ASSIGNMENT-FLOW.md](TELEGRAM-ASSIGNMENT-FLOW.md) · [TELEGRAM-IMPLEMENTATION-CHECKLIST.md](TELEGRAM-IMPLEMENTATION-CHECKLIST.md) §H

ถ้าไม่รวม Telegram ในรอบ 3 — ติ๊ก N/A ทั้ง §

ผู้ทดสอบ:________________วันที่:________________

| # | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Admin สร้างกลุ่ม「Planner รับทราบ」+ ทดสอบส่ง (/admin/telegram) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F2 | Admin ผูก Telegram ช่าง ≥2 คน | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F3 | Planner จ่ายงานรายคน → ช่างได้ DM | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F4 | ช่างกดรับทราบ → กลุ่ม Planner ได้ข้อความ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F5 | ปิดงานในแชท — เวลาย่อ + รูปหลัง PM + comment | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F6 | ข้อมูลปิดงานจาก Telegram ปรากฏบนเว็บ /confirmation | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F7 | ช่างไม่ผูก TG — ยังเห็นงานบน /planning | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| F8 | End-to-end ถึง export SAP | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Requirement เพิ่มเติม — Telegram

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# G) Portal & UI (U4)

ผู้ทดสอบ:________________วันที่:________________

| # | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | หลัง login — เปิด /portal เลือกโมดูล PM ได้ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G2 | การ์ดโมดูลที่ยังไม่พร้อม — แสดงสถานะชัด (ไม่พาไปหน้าว่าง) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G3 | Sidebar — expanded / rail / drawer บน desktop และ mobile | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G4 | Dark mode / theme สลับได้ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G5 | ไม่พบข้อความ (mock) บนหน้า production | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G6 | ปฏิทิน — ไม่ แสดงสรุป {n} WO · {h} Hrs ใต้ช่องวัน | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| G7 | ปฏิทิน — กรอง Z1/Z2/Z5 · สถานะ · ทีม · ไม่ทำข้อมูลหาย | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Requirement เพิ่มเติม — UI

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# H) รายงาน · Admin · Board

ผู้ทดสอบ:________________วันที่:________________

| # | รายการทดสอบ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H1 | Dashboard KPI — โหลดไม่ error | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| H2 | Eng Utilization /summary-weekly — เทียบ Excel ลูกค้าได้ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| H3 | Engineering Board /board — kiosk ไม่ต้อง login | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| H4 | โซน PM readings บน Board รีเฟรช | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| H5 | Admin — users / roles / backup ทำงาน (สิทธิ์ Admin) | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| H6 | Activity log / Audit — บันทึกการกระทำสำคัญ | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| H7 | รูปช่างใน DB — แสดงบนรายงาน (≥1 คนที่อัปโหลด) | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Requirement เพิ่มเติม — รายงาน/Admin

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# I) Regression / P0 ก่อน go-live

อ้างอิง: [LEGACY-ISSUES-CHECKLIST.md](LEGACY-ISSUES-CHECKLIST.md) · [UAT-ROUND-1-TH.md](UAT-ROUND-1-TH.md)

## I.1 ข้อ Must จากระบบเก่า

| # | รายการ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 | Filter Type (ZB01/ZB02/ZB05) ไม่ทำข้อมูลหาย | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| I2 | แผนเขียว (TECO) ห้าม Move ปฏิทิน | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| I3 | หลัง confirm เห็นรูป/เวลาใน WO modal | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| I4 | แก้ Task list แล้วไม่เด้งหน้าแรก | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| I5 | จำนวน WO บนปฏิทินตรงหลัง filter | ☐ | ☐ | ☐ |  |

## I.2 P0 ข้อมูล SAP

| # | รายการ | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I6 | Import IW37N — inserted > 0 บน DB โรงงาน | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| I7 | Factory FL 7151 — WO แสดงบนปฏิทิน | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| I8 | RBAC — ช่างไม่เห็นปุ่มที่ไม่มีสิทธิ | ☐ | ☐ | ☐ |  |

## I.3 ข้อที่ไม่ผ่านรอบ 1/2 — ทดสอบซ้ำ

| ลำดับ | หน้า / Flow | ปัญหาเดิม | ผ่าน | ไม่ผ่าน | N/A | หมายเหตุรอบ 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 2 |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |
| 3 |  |  | ☐ | ☐ | ☐ |  |

Requirement เพิ่มเติม — Regression

| ลำดับ | ความต้องการ | ความสำคัญ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

# J) สรุปผล UAT รอบ 3

## J.1 สถิติ (ทีมพัฒนากรอกหลังรับชีต)

| รายการ | จำนวน |
| --- | --- |
| ข้อทดสอบรอบ 3 (ประมาณ) | ~70+ |
| ผ่าน |  |
| ไม่ผ่าน |  |
| N/A |  |

## J.2 รายการไม่ผ่านที่ต้องแก้ก่อน go-live

| ลำดับ | § / หน้า | รายละเอียดปัญหา | ความรุนแรง | ผู้รับผิดชอบ | กำหนดแก้ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |  |
| 2 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |  |
| 3 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |  |
| 4 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |  |
| 5 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |  |

## J.3 Requirement ใหม่ทั้งหมด (รวมจากทุก §)

| ลำดับ | § | Requirement | ความสำคัญ | ตัดสินใจทีม (รับ/เลื่อน/ปฏิเสธ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 2 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 3 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 4 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |
| 5 |  |  | ☐สูง ☐กลาง ☐ต่ำ |  |

## J.4 ความเห็นรวมและ Go-live

| คำถาม | คำตอบ (ลูกค้า) |
| --- | --- |
| ระบบพร้อม go-live บน URL นี้หรือไม่ | ☐ ใช่ · ☐ ต้องแก้ข้อไม่ผ่านก่อน · ☐ เลื่อน |
| ข้อไม่ผ่านระดับ สูง เหลือกี่ข้อ | _____ ข้อ |
| PM manual + flow หลัก A1–A10 ผ่านหรือไม่ | ☐ ผ่าน · ☐ ไม่ผ่าน — ระบุ § |
| Telegram (ถ้ารวม scope) ผ่านหรือไม่ | ☐ ผ่าน · ☐ N/A · ☐ ไม่ผ่าน |
| ความพึงพอใจโดยรวม (1–5) | ☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 |
| ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (สรุป) |  |

# K) ลายเซ็นรับรอง

| บทบาท | ชื่อ-นามสกุล | ลายเซ็น | วันที่ |
| --- | --- | --- | --- |
| ผู้ทดสอบ (ลูกค้า) — Engineering |  |  |  |
| หัวหน้างาน PM / Foreman |  |  |  |
| IT / SAP (ถ้ามี) |  |  |  |
| ผู้ประสานงาน (ทีมพัฒนา) |  |  |  |

คำประกาศ:การลงนามหมายถึงการรับรองผลการทดสอบตามชีตนี้บน URL และเวอร์ชันที่ระบุด้านบน — ไม่รวมฟีเจอร์นอก scope ที่ติ๊ก N/A

# เอกสารที่เกี่ยวข้อง

| เอกสาร | เนื้อหา |
| --- | --- |
| UAT-ROUND-2-TH.md | ชีต UAT รอบ 2 (PM manual ละเอียด) |
| UAT-ROUND-1-TH.md | ชีต UAT รอบ 1 (ครบทุกหน้า) |
| PRE-UAT-MASTER-PHASES.md | Checklist ทีม dev ก่อนส่งชีตนี้ |
| USER-MANUAL-TH.md | คู่มือใช้งาน |
| DBRS-ISO29110-DETAILED-TH.docx | ความต้องการธุรกิจ ISO 29110 |
| SETUP-NEW-MACHINE.md | ติดตั้งระบบ |